天津师范大学基建规划管理处

工 作 简 报

第1301期                                        2013年3月8日

★我校“两馆一中心”结算审计工作取得阶段性成果

随着我校图书馆、体育馆、研修中心等工程项目的陆续竣工，基建处及时组织监理公司、审计公司和施工单位开展了对这些工程的结算审计工作。为了有效推进工作，基建处多次召开工作会议，组织各方核对结算项目，讨论争议事项。经过不断沟通，各方最终对诸多问题达成了共识，并取得了阶段性成果。图书馆工程从2012年6月开始筹备结算审计工作，现已完成绝大部分项目的结算，并通过了学校党委常委会的讨论；体育馆工程在市财政局、市财政评审中心的监督和指导下，从2012年6月开始准备结算审计资料，将于近期上报学校党委常委会讨论；研修中心工程的结算审计工作从2011年3月即开始，现已完成全部项目的结算审计。

☆基建快讯

- 3月3日，基建处在开学伊始便组织相关工作人员到图书馆、体育馆和研修中心等新建项目的使用单位进行了回访，了解建筑及设施运行情况，并及时解决实际问题。

- 3月4日，副校长宫宝利召集基建处、国资处的处级领导干部召开工作会议，布置2013年工作要点，提出具体的工作要求，并希望两个处室在今后的工作中要加强学习，严格管理，依法依规办事，建立精细化、制度化的工作模式，特别要抓好落实工作。

- 3月6日，基建处领导班子在分头调研的基础上对校园环境建设及绿化养管工作进行了巡查，特别对校园主干道路、绿化环境提升区域、留学生公寓建设用地等重点区域存在的问题和今年绿化工作的重点区域逐一进行了分析研究，确定了措施方案，为下一阶段的绿化工作做了充分的准备。

天津师范大学基建规划管理处                                              电话：23766509